## Slide 1
项目验收
PROJECT ACCEPTANCE
汇报人：孟林建
组员: 曹赫 | 孟林建 | 李奕辉

## Slide 2
1
项目简介
PROJECT INTRODUCTION
2
技术方案
PROJECT PLAN
3
产品测试
PROJECT TESTING
4
产品缺陷和未来方向
PROJECT DEFECTS AND FUTURE
目 录
CONTENTS
5
产品回顾
PROJECT REVIEW

## Slide 3
01
章节 PART
项目简介
PROJECT INTRODUCTION

## Slide 4
项目
目标
目标应用场景
项目面向用户
业界人士
电影爱好者
实现一个可以进行电影数据可视化分析的系统
专业人士分析电影市场情况。
电影投资人了解市场行情，决定投资项目。
电影爱好者了解经年来的电影发展情况。
项目简介
PROJECT INTRODUCTION

## Slide 5
动态展示不同时间不同题材的票房份额
动态展示电影票房每年变化趋势
动态展示不同年份的前3,5,10名top电影是什么
能够找出一年出演电影次数top的电影是什么
数据可视化
可以将可视化功能的出现的图表保存起来储存在任意路径下的word文档中，供使用者用作其他用途。
数据报表
能够根据数据库内的数据，对用户输入的参数使用机器学习的方法预测出票房高低，对于电影行业投资人是一项非常有用的功能。
数据预测
在管理员模式中本软件提供了修改用户密码，更新数据的功能。在本模式中，我们将会默认管理员有一定的编程基础。
管理员模式
功能需求
20XX ANNUAL WORK SUMMARY

## Slide 6
本软件储存在数据中的用户密码使用密文存储，极大地提高了安全性。
安全性
用户可以在无网络连接的情况下使用本软件，提高了使用率。
桌面化
将管理员和普通用户分离，提高了安全性，也为商业化打下了基础。
分离
非功能性需求
20XX ANNUAL WORK SUMMARY

## Slide 7
02
章节 PART
技术方案
  PROJECT PLAN

## Slide 8
PyQt5
先用qt designer 设计出具体的页面，再根据产品需求链接后端接口，调用后端队员的库，显示、保存结果
前端交互
Requests，Selenium
利用Selenium爬取每年所有
电影的url，在用requests爬
取每一步电影数据
爬虫
Sklearn
电影上映的月份、导演、演员、风格为参数，并且对续集赋以相应的权重，使用传统及其学习方法对电影票房进行预测
数据预测
技术方案
PROJECT PLAN
数据处理
读取数据之后储存在内存中，前端交互信息到达以后进行相应的处理，并将生成的图片存储，之后将图片送予前端。

## Slide 9
03
章节 PART
产品测试
  PROJECT TESTING

## Slide 10
单元测试
对程序的三大模块分别进行测试
集成测试
使用渐增式集成方式，先将数据处理模块和前端GUI模块组装，最后组装爬虫，完成测试
恢复测试
用人工干预方式使软件出错，而不能正常工作，从而检验系统的恢复能力。
压力测试
在很短的时间内，连续让软件对不同的功能进行实现
手工测试

## Slide 11
04
章节 PART
产品缺陷和未来方向
  PROJECT DEFECTS AND FUTURE

## Slide 12
产品缺陷
1.打包成exe文件会出现无法保存word文档
2.产品爬虫部分必须需要有一定编程基础的人才能使用
3.打包成exe后启动速度较慢
未来方向
  1.数据可视化部分显示的图片可动态交互
  2.爬虫部分可傻瓜式操作
  3.提高启动速度
  4.机器学习预测票房的误差更小
  5.解决bug
  6.增加搜索模块
  7.增加找回密码功能
  8.界面美化
产品缺陷和未来方向
PROJECT DEFECTS AND FUTURE

## Slide 13
05
章节 PART
产品回顾
  PROJECT REVIEW

## Slide 14
出现的问题
1.没有足够的时间完成项目
2.小组之间出现了分歧，经过讨论决定最终方案
3.原计划的有些功能没有做完，有些功能没有经过足够的测试就上线，主要原因是目标太大
4.最大的不必要就是对不同网站爬取，因为大部分数据是加密的，所以最终只有猫眼和百度可以爬取
5.项目整体进度有点拖，但没有出现太大的意外，也没有更换语言和框架的事情发生
6.项目中没有出现风险
7.在计划中留下了缓存区，才能在进度较为拖的情况下完成基本功能，缓冲区有作用，比如项目出现问题，可以缓一缓
8.如果历史重来一遍, 我们会及时完成计划中的任务，任务分配应该合理而明确。

## Slide 15
Thank you
感谢聆听，批评指导